# 湖北枝江港务有限公司办公室楼装修项目

# 询价邀请函

根据政府采购有关办法的规定及宜昌市交通投资有限公司《工程建设项目招标与采购管理办法》相关规定，湖北枝江港务有限公司拟就湖北枝江港务有限公司办公室楼装修项目进行询价采购，择优选定服务商，如贵公司有意承担本项目施工，请按要求回复本函。现将基本情况介绍如下：

一、项目名称：湖北枝江港务有限公司办公室楼装修项目

二、采购内容及要求：

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝扣板吊顶 | 43.2 | ㎡ |  |  |
| 2 | 防盗门（含门套） | 1 | 樘 |  |  |
| 3 | 生态木门 | 1 | 樘 |  |  |
| 4 | 吸顶灯 | 8 | 盏 |  |  |
| 5 | 300*300扣顶灯 | 10 | 盏 |  |  |
| 6 | 300*300换气扇 | 10 | 台 |  |  |
| 7 | 墙纸拆除 | 1400 | ㎡ |  |  |
| 8 | 涂料 | 2100 | ㎡ |  |  |
| 9 | 换孔灯 | 52 | 盏 |  |  |
| 10 | 复合地板 | 350 | ㎡ |  |  |
| 11 | 吧台及酒柜拆除 | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 梯间乳胶漆维修 | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 保洁 | 600 | ㎡ |  |  |

根据项目分项报价，并标明品牌、参数，进场材料需经甲方验收后方可使用。

工期要求：合同签订后10天内完成所有施工内容。

支付条款：全部施工完成验收合格后，以双方确认的实际工程量为结算依据，甲方向乙方支付95%合同费用，付款前乙方提供相应增值税发票，剩余合同总价款5%作为质保金，质保期结束后予以支付（质保期为一年）。

三、供应商资格要求：

投标人必须有经年检合格的、有效的工商营业执照（三证合一）；建筑装饰装修工程专业承包资质二级及以上；具有独立法人资格。投标人不得以分公司名义进行投标，报价文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效；

四、注意事项

1.必须提供法定代表人本人有效身份证复印件或提供法人授权委托人有效身份证复印件和经法定代表人签署的法人授权委托书原件及单位员工证明材料。如实提供单位资质证书复印件和业绩证明文件。所有提供文件均需加盖公章，报价文件一式两份，一正一副。

2.被询价的单位可以不对本招标人的询价函做出报价,但一经做出报价，即不可撤回。

3.报价要求：

①你单位在收到本询价函后，按照综合单价报价。报价应包括完成本合同项目的全部内容；

②因本项目需缴纳的一切税费均由成交单位承担，并包含在报价内；

③投标单位的报价的单价即为签约的合同单价；

④报价时须完整填写报价函，报价函将作为合同的组成部分；

⑤本次询价设立最高限价10万，超过该最高限价的报价作废。

4.招标人根据符合询价需求、质量和服务相等且报价总价最低的原则确定成交单位。该报价一经认可，相应单价即为签约的合同单价，签约方的报价函将作为合同的组成部分。

5.评审结束并经确认后，招标人将在7日内向成交单位发出成交通知书。成交通知书是合同文件的组成部分。成交单位在收到成交通知书3日内签订合同，若成交单位未在规定时间内签订合同或不按规定履约，招标单位有权取消其成交资格，经批准报价次低的单位递补为成交单位且招标单位可保留重新询价采购的权利。被取消成交资格的单位将被列入不良记录名单，并在一年内不得参与本招标人所有的采购活动。

6.属下列情形之一的，应按无效报价处理：未满足询价采购文件中规定的实质性要求的；未完整填写报价函及附表的；违反询价函其他约定的。

五、询价文件领取：

本服务采购项目实行网上下载采购（询价）文件。

文件下载截止时间至2019年 8 月 26 日10时00分。供应商未按规定在网上下载招标采购文件的，其报价将被拒绝。

六、报价文件递交截止时间和递交地点：

1.报价文件递交截止时间：2019年 8 月 26 日10时00分前，将加盖单位公章的报价文件密封后回复至宜昌市伍家岗区东艳路41号宜昌交投2005会议室，逾期作废。

2.电子报价文件应登录宜昌市交投投资有限公司网址（www.ychxjt.cn）。未在规定时间内传输到相关网站栏目的报价文件，采购人不予受理。

3.报价时间截止后，未递交询价文件的供应商，其投标无效。

4.投标截止时间与开标时间是否有变化，请关注本次招标过程中发布的变更公告或澄清修改文件中的相关信息。

七、报价文件评审时间和地点：

(一)评审时间： 2019 年 8 月 26 日 10 时 30 分。

(二)评审地点：宜昌市伍家岗区东艳路41号宜昌交投2005会议室

八、采购人联系方式：

联系人：陈文

联系电话：18507203308

电子邮箱：276706528@qq.com

联系地址：宜昌市伍家岗区东艳路41号宜昌交投2005会议室

九、监督部门联系方式：

联系人：交投公司纪检部门

联系电话：0717-6346312

报  价  函

报价日期：

| 报价单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  | 大写： |  |  |  |  |
|  |  | 小写： |  |  |  |  |
| 序号 | 项目特征 |  | 单位 |  | 工程量 | 单价（元） |
| 1 | 铝扣板吊顶 |  | ㎡ |  | 43.2 |  |
| 2 | 防盗门（含门套） |  | 樘 |  | 1 |  |
| 3 | 生态木门 |  | 樘 |  | 1 |  |
| 4 | 吸顶灯 |  | 盏 |  | 8 |  |
| 5 | 300*300扣顶灯 |  | 盏 |  | 10 |  |
| 6 | 300*300换气扇 |  | 台 |  | 10 |  |
| 7 | 墙纸拆除 |  | ㎡ |  | 1400 |  |
| 8 | 涂料 |  | ㎡ |  | 2100 |  |
| 9 | 换孔灯 |  | 盏 |  | 52 |  |
| 10 | 复合地板 |  | ㎡ |  | 350 |  |
| 11 | 吧台及酒柜拆除 |  | 项 |  | 1 |  |
| 12 | 梯间乳胶漆维修 |  | 项 |  | 1 |  |
| 13 | 保洁 |  | ㎡ |  | 600 |  |
| 拟派人员 |  | 姓名 |  | 身份证号 |  |  |
| 质量保证及 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或委托代理人（签字） |  |  |  |  |  |  |